PLANO DE TRABALHO 3/4

Versão:________
1 - DADOS CADASTRAIS

	Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
	CNPJ

37.465.002/0001-66

	Endereço

AVENIDA CUIABÁ, QUADRA 01, LOTE 09, Nº. 335, SETOR C

	 Cidade

QUERÊNCIA
	U.F.

MT
	C.E.P.

78643-000
	DDD/Telefone

(66) 3529-1218
	E.A.



	Conta Corrente

10.844-8
	Banco

Brasil
	Agência

3942 - X
	Praça de Pagamento

Querência/MT

	Nome do Responsável

GILMAR REINOLDO WENTZ
	C.P.F.

437.706.300-68

	C.I./Órgão Expedidor

5027154383 SSP/RS
	Cargo

PREFEITO
	Função

Gestor Municipal 

	Endereço

Avenida Leste, nº. 567, Setor B
	C.E.P.

78.643-000


2 - OUTROS PARTÍCIPES

	Nome
	CNPJ
	E.A.

	Endereço
	C.E.P.


3 - DESCRIÇÃO DO PROJETO

	Objeto
	Período total de execução (dias)

	Reconstrução de Bueiros e reconstrução de ponte de concreto
	Início

01 ALR
	Término

  365 ALR

	Justificativa da Proposição

As precipitações pluviométricas durante a temporada de mais de 30 dias seguidos foi muito acima do normal chegando a 530 mm, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia -  INMET, castigando assim o município de Querência, levando a este a incapacidade econômica e social do município de efetuar as obras solicitadas.
No sentido de viabilizar a melhoria de condições de trafego dos munícipes nessa localidade, solicitamos a reconstrução dos bueiros e reconstrução de ponte de concreto nas áreas de acordo com as coordenadas descrita abaixo. 


4 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
	Meta
	Etapa
	Denominação
	Indicador Físico
	Duração, em dias (APDOU)
	Valor (R$)

	
	
	
	Unid.
	Quant.
	Início
	Término
	

	I
	
	Obras de corrente
	
	
	
	
	

	
	1.1
	Bueiro corpo BTTC D=1,00m –CA, inclusive berço – AC/BC/PC/TC – Estrada Vicinal PA. Nova Canaã.
Coordenadas: S13º06´29,1”W052º15´36,1”
	20.864,48
	01
	
	365 dias  ALR
	20.864,48

	
	1.2
	Bueiro corpo BDTC D=1,00m –CA -1, inclusive berço – AC/BC/PC/TC MT 110 PA. Pingo D`água – Entroncamento Setor 04

Coordenadas: S12º33´14,9”W052º28´56,7”
	14.369,98
	01
	
	365 dias  ALR
	14.369,98

	II
	
	Obras de Arte Especiais
	
	
	
	
	

	
	2.1
	Reconstrução de ponte de concreto sobre o Rio Darro ext.= 25m – Estrada Vicinal PA. Nova Canaã

Coordenadas: S13º05´46,5”W052º15´15,8”
	625.000,00
	01
	
	365 dias  ALR
	625.000,00

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


5 - PLANO DE APLICAÇÃO
	Natureza da Despesa
	Valores (R$)

	Código
	Denominação
	Total
	Concedente
	Proponente

	
	Bueiro corpo BTTC D=1,00m
	20.864,48
	20.864,48
	

	
	Bueiro corpo BDTC D=1,00m
	14.369,98
	14.369,98
	

	
	Reconstrução de ponte de concreto
	625.000,00
	625.000,00
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	TOTAL GERAL
	
	660.234,46
	


6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
CONCEDENTE

	Meta
	1º parcela (R$)
	2º parcela (R$)
	3º parcela (R$)
	4º parcela (R$)
	5º parcela (R$)
	6º parcela (R$)

	1
	396.140,67
	264.093,79
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	Total
	396.140,67
	264.093,79
	
	
	
	


PROPONENTE (CONTRAPARTIDA)

	Meta
	1º parcela (R$)
	2º parcela (R$)
	3º parcela (R$)
	4º parcela (R$)
	5º parcela (R$)
	6º parcela (R$)

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	Total
	
	
	
	
	
	


7 – TERMO DE COMPROMISSO
	Informo que tenho conhecimento das informações contidas no normativo “Transferências Obrigatórias: Caderno de Orientações” publicado pela SEDEC, e assumo o compromisso de aplicar os recursos repassados pela Secretaria Nacional de Defesa Civil / MI na forma da legislação pertinente.
Consta em anexo o Relatório de Diagnóstico que detalha os danos provocados por desastre nas metas pleiteadas.
Pede deferimento

	Querência - MT, ____ de ________________ de 2013.
	____________________________________

	Local e Data
	Proponente


8 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

	Aprovado

	____________________________________
	____________________________________

	Local e Data
	Concedente


OBSERVAR ATENTAMENTE A FORMA DE PREENCHIMENTO NO “CADERNO DE ORIENTAÇÕES”


